UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto SGDCM - Medilink

Curso: Programación III

Docente: Ing. Elard Rodríguez

Integrantes:

Ludeña Bedoya, Milagros Shadu 			(2023078331)

Rivas Gutierrez, Soanny Geraldine			(2023078694)

Quispe Checa, Pablo Sebástian 			(2023078432)

Jimenez Laura, Carlos Raí 				(2023078693)

Tacna – Perú

2026

# Sistema de gestión de citas médicas

# Informe de Factibilidad

# Versión 2.2

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 2.2 | MPV | ELV | ARV | 10/10/2020 | Versión Original |

ÍNDICE GENERAL

1. Descripción del Proyecto	4

1.1 Nombre del proyecto	4

1.2 Duración del proyecto	4

1.3 Descripción	4

1.4 Objetivos	4

2. Riesgos	5

3. Análisis de la Situación actual	6

3.1 Planteamiento del problema	6

3.2 Consideraciones de hardware y software	6

4. Estudio de Factibilidad	7

4.1 Factibilidad Técnica	7

4.2 Factibilidad Económica	7

4.3 Factibilidad Operativa	9

4.4 Factibilidad Legal	9

4.5 Factibilidad Social	10

4.6 Factibilidad Ambiental	10

5. Análisis Financiero	10

5.1 Justificación de la Inversión	10

6. Conclusiones	13

Informe de Factibilidad

# Descripción del Proyecto

## Nombre del proyecto

Medilink

## Duración del proyecto

6 meses (24 semanas)

## Descripción

El proyecto consiste en el desarrollo e implementación de un sistema de software para la gestión administrativa y operativa de un consultorio o centro médico, desarrollado con Java Spring Boot y MySQL. El sistema permitirá registrar y administrar usuarios con cuatro roles específicos: Administrador, Doctor, Secretaria y Paciente. Las funcionalidades incluyen gestión de doctores, pacientes, citas médicas, pagos virtuales, calendario interactivo, reportes en PDF/Excel y seguimiento clínico con historial médico digital.

La importancia del proyecto radica en optimizar los procesos actuales, reducir el uso de registros en papel, evitar la pérdida de información médica, mejorar la experiencia del paciente mediante autogestión de citas y pagos, y facilitar la toma de decisiones mediante reportes confiables. El contexto de desarrollo es una pequeña o mediana clínica privada con procesos manuales o semi-automatizados.

## Objetivos

    - Objetivo general

Implementar un sistema integral de gestión médica desarrollado con Spring Boot que digitalice los procesos de registro de pacientes, doctores, citas, pagos y seguimiento clínico, mejorando la eficiencia operativa en un 40% durante el primer año de operación.

    - Objetivos Específicos

- Gestionar accesos por roles: Implementar autenticación segura con Spring Security para cuatro roles diferenciados (ADMIN, DOCTOR, SECRETARIA, PACIENTE), cada uno con su propio panel de control y funcionalidades específicas.

- Centralizar información de doctores y pacientes: Almacenar y gestionar datos personales, contacto, especialidades médicas, consultorios asignados y antecedentes clínicos en una base de datos MySQL.

- Administrar citas médicas: Reducir el tiempo de agendamiento y reprogramación de citas en un 50%, permitiendo registro tanto por secretaria como autogestión por pacientes.

- Generar reportes administrativos: Producir informes de citas por doctor y especialidad, pacientes frecuentes, ingresos mensuales, métodos de pago utilizados y seguimientos clínicos, con exportación a PDF y Excel.

- Implementar seguimiento clínico digital: Registrar evolución de pacientes, diagnósticos, tratamientos, recetas e indicaciones médicas, manteniendo un historial clínico acumulado por paciente.

# Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistencia al cambio por parte del personal médico | Alta | Medio | Capacitación continua y demostración temprana de beneficios |
| Pérdida de datos durante la migración | Media | Alto | Realizar respaldos y migración gradual con validación |
| Retrasos en la disponibilidad de hardware | Media | Medio | Adquirir equipos con anticipación y considerar leasing |
| Fallos de seguridad informática (accesos no autorizados) | Baja | Bajo | Implementar autenticación robusta, roles y cifrado de datos sensibles |
| Cambios en los requisitos durante el desarrollo | Media | Medio | Metodología ágil con sprints cortos y aprobación por fases |

# Análisis de la Situación actual

## Planteamiento del problema

Actualmente, el consultorio médico maneja los registros de pacientes, citas y seguimientos en expedientes físicos, hojas de cálculo o agendas manuales. Esto ha generado:

- Duplicidad de información.

- Pérdida o extravío de expedientes.

- Conflictos en la asignación de citas.

- Falta de seguimiento oportuno de pacientes crónicos.

- Dificultad para generar reportes de gestión.

El sistema propuesto resolverá estas brechas mediante una plataforma digital centralizada, accesible desde dispositivos autorizados en la red local o nube privada.

## Consideraciones de hardware y software

Hardware existente:

- 3 computadoras de escritorio (2 con Windows 10, 1 con Windows 11).

- 1 impresora láser.

- Router con capacidad de red local.

Hardware alcanzable:

- Servidor básico (o uso de PC dedicada + respaldo externo).

- 2 terminales adicionales para recepción y consultorio.

- Servidor dedicado o PC con mínimo: 8GB RAM, procesador i5/AMD Ryzen 5, 100GB SSD

- Disco duro externo para respaldos (mínimo 1TB)

- 2 terminales adicionales para recepción y consultorio médico

Software posible:

- Backend: Java 17 con Spring Boot 3.x Framework

- Frontend: Thymeleaf + HTML5, CSS3, Bootstrap 5

- Base de datos: MySQL 8.0

- Servidor web: Tomcat (embebido en Spring Boot)

- Seguridad: Spring Security con BCrypt para cifrado de contraseñas

- Reportes: iTextPDF y Apache POI para exportación

- Navegadores: Chrome, Firefox, Edge en sus versiones actualizadas

- Sistema operativo servidor: Windows Server 2019+ o Linux (Ubuntu 20.04+)

- Sistema operativo clientes: Windows 10/11

# Estudio de Factibilidad

El estudio de factibilidad fue preparado por el equipo de TI interno junto con la dirección del centro médico. Se realizaron entrevistas con recepcionistas, médicos y administradores. El análisis fue aprobado por la gerencia general el 15 de marzo. Se espera demostrar que el proyecto es técnica, económica y operativamente viable, con un retorno esperado de inversión en 18 meses.

## Factibilidad Técnica

La organización cuenta con equipos de escritorio funcionales (Windows 10/11), aunque se necesitarán mejoras menores (aumento de RAM en 2 equipos). Actualmente se dispone de conectividad a internet (20 Mbps simétricos) y red interna cableada. No se cuenta con servidor dedicado, por lo que se recomienda adquirir una PC con especificaciones adecuadas (8GB RAM, SSD 100GB) o utilizar un servicio en la nube (AWS, DigitalOcean).

A nivel de software, el equipo de desarrollo interno tiene experiencia en Java con Spring Boot, el framework estándar para aplicaciones empresariales. La base de datos MySQL es de código abierto y ampliamente soportada. Los navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge) soportarán completamente la interfaz Thymeleaf/Bootstrap, que genera HTML5 responsive.

El sistema implementa autenticación por roles (ADMIN, DOCTOR, SECRETARIA, PACIENTE) con Spring Security. Se recomienda encarecidamente migrar de NoOpPasswordEncoder (almacenamiento en texto plano) a BCryptPasswordEncoder antes del despliegue productivo. La infraestructura de red física es suficiente para la carga esperada (máximo 25 usuarios concurrentes).

## Factibilidad Económica

    - Costos Generales

| Concepto | Monto (S/.) |
| --- | --- |
| Papelería (documentación, manuales) | 555 |
| Cartuchos de impresora | 740 |
| Marcadores, pizarra, útiles | 296 |
| Respaldo externo (disco duro 1TB) | 259 |
| Total | 1850 |

    - Costos operativos durante el desarrollo

| Concepto | Mensual (S/.) | 4 meses (S/.) |
| --- | --- | --- |
| Electricidad e internet | 444 | 1776 |
| Renta de oficina (proporcional) | 1110 | 4440 |
| Teléfono / soporte | 185 | 740 |
| Total | 1739 | 6956 |

    - Costos del ambiente

| Concepto | Monto (S/.) |
| --- | --- |
| Actualización de RAM (2 equipos) | 666 |
| Adquisición de switch de red | 333 |
| Hosting temporal para pruebas | 444 |
| Dominio (.com) anual | 56 |
| Total | 1499 |

    - Costos de personal (solo desarrollo – 4 meses)

| Rol | Cantidad | Sueldo Mensual | Total Mensual | 4 meses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollador Full Stack | 1 | 4500 | 4500 | 18000 |
| Analista / Base de datos | 1 | 3500 | 3500 | 14000 |
| UI/UX Designer (parcial) | 0.5 | 2500 | 1250 | 5000 |
| Tester / QA (parcial) | 0.5 | 2000 | 1000 | 4000 |
|  |  |  | 10250 | 41000 |

    - Costos totales del desarrollo del sistema

| Concepto | Monto (S/.) |
| --- | --- |
| Costos generales (papelería, cartuchos, útiles, respaldo) | 1850 |
| Costos operativos durante desarrollo (electricidad, internet, renta, teléfono) | 6956 |
| Costos del ambiente (RAM, switch, hosting, dominio) | 1499 |
| Costos de personal (4 meses) | 41000 |
| Subtotal | 51305 |
| Imprevistos (10%) | 5130.50 |
| Total sin incluir servidor | 56435.50 |

## Factibilidad Operativa

Beneficios para el usuario: Interfaz amigable, acceso desde cualquier computadora autorizada, reducción de errores en agendamiento, alertas de citas próximas, historial clínico disponible en segundos.

Capacidad del cliente: El centro médico cuenta con personal administrativo con conocimientos básicos de informática. Se impartirán 3 talleres (6 horas totales). Se designará un administrador del sistema (encargado de respaldos y gestión de usuarios).

Interesados identificados:

- Gerente general (patrocinador)

- Médicos (3 usuarios)

- Recepcionistas (2 usuarios)

- Pacientes (beneficiarios indirectos)

- Equipo de TI (soporte)

## Factibilidad Legal

Adicionalmente, el sistema almacena datos sensibles de salud (diagnósticos, tratamientos, alergias, grupo sanguíneo, recetas médicas), por lo que debe cumplir estrictamente con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 29733 en Perú) y su reglamento. Se implementarán las siguientes medidas: consentimiento informado para pacientes al momento del registro, registro de auditoría de accesos al historial clínico, cifrado de datos sensibles en la base de datos, y política de retención y destrucción segura de datos conforme a los plazos establecidos por la normativa sanitaria.

## Factibilidad Social

El proyecto es bien recibido por la mayoría del personal, aunque se prevé cierta resistencia inicial por parte de médicos acostumbrados al papel. Se promoverá una cultura ética de uso de información clínica, asegurando que ningún dato sea utilizado fuera del ámbito asistencial. El clima político dentro de la organización es estable y favorable a la innovación.

## Factibilidad Ambiental

El impacto ambiental es positivo, ya que se reduce significativamente el uso de papel, tóner, archivadores físicos y transporte de expedientes. El sistema promueve el ahorro energético indirecto al disminuir impresiones. El hardware usado se gestionará mediante reciclaje responsable al final de su vida útil.

# Análisis Financiero

El proyecto requiere una inversión inicial de S/ 95,000 PEN (derivado del costo total de desarrollo de S/ 94,960.50, redondeado). Se proyecta que el sistema generará ahorros anuales en tiempo administrativo, reducción de errores y optimización de recursos por S/ 66,600 PEN anuales (USD 18,000 x 3.70).

El flujo de caja estimado es positivo a partir del mes 10. La inversión se recuperará en aproximadamente 18 meses.

## Justificación de la Inversión

5.1.1 Beneficios del Proyecto

Beneficios tangibles:

- Reducción de 2 horas diarias en tareas administrativas (agendamiento manual, búsqueda de expedientes) → ahorro anual estimado de S/ 26,640.

- Disminución del 85% en gastos de papelería, impresiones y archivadores → ahorro anual de S/ 5,550.

- Menor tiempo de espera de pacientes y autogestión de citas vía portal del paciente → mayor capacidad de atención (+15% de citas), equivalente a S/ 11,100 adicionales anuales por mayor facturación.

- Reducción de ausencias y cancelaciones mediante recordatorios automáticos (integrados en el sistema) → ahorro estimado de S/ 4,440 anuales por optimización de agenda.

- Total de beneficios tangibles anuales: S/ 47,730.

Beneficios intangibles:

- Toma de decisiones basada en reportes confiables exportables a PDF/Excel.

- Mejora en la calidad de atención al paciente con historial clínico digital disponible en segundos.

- Cumplimiento de estándares de salud digital y protección de datos (Ley N° 29733).

- Ventaja competitiva frente a otros consultorios que aún usan sistemas manuales.

- Mayor satisfacción del personal médico y administrativo al reducir carga operativa.

- Trazabilidad completa de pagos y seguimientos clínicos por paciente.

5.1.2 Criterios de Inversión

5.1.2.1 Relación Beneficio/Costo (B/C)

- Beneficios anuales totales proyectados (tangibles + intangibles valorizados): S/ 66,600 (equivalente a USD 18,000)

- Costo total del proyecto: S/ 95,000

- Período de evaluación: 3 años

5.1.2.2 Valor Actual Neto (VAN)

Donde:

- Inversión inicial = S/ 95,000

- Flujo Neto Anual = Beneficio anual tangible (S/ 42,180). (Se usa solo el tangible porque es conservador; el intangible es un plus)

- *n* = 3 años (período de evaluación)

- *r* = COK = 12% = 0.12

| Año | Flujo Neto (S/) | Factor (1.12)^t | Valor Presente (S/) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42,180 | 1.1200 | 37,660.71 |
| 2 | 42,180 | 1.2544 | 33,625.64 |
| 3 | 42,180 | 1.4049 | 30,015.75 |
| Suma de VP |  |  | 101,302.10 |

VAN=−95,000+101,302.10=6,302.10 soles

Interpretación:

El VAN es positivo (S/ 6,302.10 > 0). Esto significa que el proyecto generará una ganancia neta adicional por encima del rendimiento esperado del 12%. Por lo tanto, se acepta el proyecto.

5.1.2.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)

La TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero. Representa la rentabilidad real del proyecto.

Usando los mismos flujos (inversión -95,000 y tres años de +42,180):

Con COK 12% → VAN positivo (6,302)

Probamos con COK 15%:

Año 1: 42,180 / 1.15 = 36,678.26

Año 2: 42,180 / 1.3225 = 31,894.14

Año 3: 42,180 / 1.5209 = 27,734.91

Suma = 96,307.31

VAN (15%) = 96,307.31 – 95,000 = 1,307.31 (aún positivo)

Probamos con COK 16%:

Año 1: 42,180 / 1.16 = 36,362.07

Año 2: 42,180 / 1.3456 = 31,346.61

Año 3: 42,180 / 1.5609 = 27,023.80

Suma = 94,732.48

VAN (16%) = 94,732.48 – 95,000 = -267.52 (negativo)

Interpretación:

La TIR es 15.83%, que es mayor que el COK (12%). Esto confirma que el proyecto es rentable y ofrece un retorno superior al costo de oportunidad. Se acepta el proyecto.

# Conclusiones

- El proyecto es técnicamente viable. La infraestructura existente (PCs, red, internet) es suficiente con mejoras menores (RAM, servidor dedicado). El equipo de TI domina las tecnologías propuestas (Java/Spring Boot/MySQL) y la arquitectura cliente-servidor con Tomcat embebido se adapta a las necesidades de la clínica. Se recomienda implementar BCryptPasswordEncoder para cifrado de contraseñas antes del despliegue.

- El personal administrativo tiene capacidad de aprendizaje, y se han planificado capacitaciones para cada rol (ADMIN, DOCTOR, SECRETARIA, PACIENTE). La interfaz amigable con Bootstrap, el calendario interactivo y las alertas automáticas mejorarán la aceptación. Se ha previsto mitigar la resistencia al cambio con demostraciones tempranas del sistema en funcionamiento.

- No existen obstáculos legales significativos. Se implementará el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 29733) con consentimiento informado, registro de auditoría y cifrado de datos sensibles. El proyecto cuenta con respaldo de la gerencia y es bien recibido por la mayoría del personal, promoviendo una cultura ética en el manejo de información clínica.

- Considerando la inversión total estimada de S/ 132,000 y los beneficios tangibles anuales proyectados de S/ 47,730, el proyecto es económicamente viable con un periodo de recuperación estimado de 24 meses. Se recomienda priorizar la corrección de las vulnerabilidades de seguridad identificadas (cifrado de contraseñas, CSRF) antes del despliegue en producción.